}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiantes | Benjamín Espinoza, Alonso Moreno, Diego Medina. |
| --- | --- |
| Rut | 21.392.252-1, 21.179.904-8, 20.383.083-.1 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | San Joaquín |

-2. Descripción Proyecto APT

PerfumeTrending es una plataforma web orientada al mercado chileno de perfumería, cuyo objetivo principal es facilitar la búsqueda y comparación de precios de perfumes disponibles en distintas tiendas online. El sistema recopilará y centralizará información de productos mediante técnicas de Web Scraping, permitiendo al usuario comparar precios, disponibilidad y tiendas desde un único lugar. Como funcionalidades complementarias, la plataforma incorporará un sistema de evaluación de confianza de las tiendas y herramientas de análisis de tendencias, con el objetivo de entregar información adicional que facilite una decisión de compra más informada.

| Nombre del proyecto | PerfumeTrending. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Arquitectura de Sistemas y Análisis de Datos / Inteligencia Artificial. |
| Competencias | Construir modelos de datos escalables; Desarrollar soluciones de software sistematizadas; Implementar soluciones para automatizar procesos; Resolver vulnerabilidades sistémicas de seguridad. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | ¿Qué es el proyecto? (Introducción) PerfumeTrending es una plataforma web inteligente diseñada específicamente para el mercado chileno de perfumería y cosmética. El sistema centraliza la información del mercado integrando técnicas de extracción masiva de datos (Web Scraping), algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) y análisis de datos. Su objetivo principal es empoderar al consumidor entregándole herramientas automatizadas para la toma de decisiones informadas y seguras al momento de adquirir fragancias en línea, todo esto centralizado en una interfaz interactiva y amigable. 2. Problemática (El Problema) - Dispersión de precios: Existe una enorme diferencia de valores entre las grandes cadenas de retail y las perfumerías independientes, lo que obliga al consumidor a revisar múltiples sitios web para encontrar la mejor alternativa de compra. - Información distribuida y falta de confianza: Los datos de precios, disponibilidad y productos se encuentran dispersos entre distintos comercios electrónicos, los cuales presentan distintos niveles de transparencia. Contar con indicadores que apoyen la evaluación de la seguridad y confiabilidad de una tienda puede facilitar una decisión de compra más informada. - Dificultad para rastrear tendencias: Las redes sociales (especialmente TikTok e Instagram) generan "picos" de popularidad repentinos en ciertas fragancias, lo que puede dificultar encontrar el producto disponible o a un precio conveniente una vez que se vuelve tendencia. 3. Propuesta de Valor (La Solución) Para resolver estas problemáticas, PerfumeTrending ofrece una solución tecnológica basada en un comparador de precios como núcleo, complementado con herramientas de confianza y tendencias" Comparador de Precios: Mediante Web Scraping, el sistema recopila y actualiza periódicamente los precios y el stock de diversas tiendas (retail e independientes), mostrando las alternativas disponibles para el usuario. Adicionalmente, almacenará un historial de precios para registrar sus variaciones en el tiempo. Módulo de Confianza (Trust Score): funcionalidad complementaria que evalúa indicadores públicos de transparencia y seguridad de los comercios electrónicos, entregando una referencia al usuario sin garantizar por sí mismo la legitimidad de una tienda. Radar de Tendencias: funcionalidad complementaria que analiza información disponible públicamente en YouTube (con posibilidad de extensión a otras plataformas) para identificar perfumes que presenten aumentos de popularidad, mediante el conteo de menciones y su tasa de crecimiento semanal. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se construirá una plataforma web inteligente. El backend orquesta extracción masiva de datos (Web Scraping) y modelos de IA para detectar tendencias en redes sociales. El frontend se desarrollará con Streamlit, alojado y versionado en GitHub, permitiendo a los usuarios comparar precios en tiempo real. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Permite aplicar integralmente el perfil de egreso: diseño de bases de datos relacionales, consumo de APIs, desarrollo frontend/backend y aplicación de normativas de ciberseguridad. |
| Relación con los intereses profesionales | Los intereses profesionales se centran en el desarrollo de software Full Stack, la ingeniería de datos y la integración de soluciones basadas en Inteligencia Artificial. Estos intereses se reflejan íntegramente en PerfumeTrending, ya que el proyecto exige la construcción de un frontend interactivo (utilizando Streamlit), el diseño de una arquitectura backend sólida (para el Web Scraping y bases de datos) y la implementación de algoritmos para analizar métricas sociales. Realizar este proyecto contribuirá significativamente a la formación del grupo al consolidar un producto de software de nivel de producción para mi portafolio. Me permitirá demostrar experiencia práctica en el trabajo colaborativo mediante control de versiones (GitHub), el despliegue continuo de aplicaciones (CI/CD) y la aplicación de estándares de ciberseguridad y evaluación de riesgos en un entorno web. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | (1) Duración del semestre y (2) Horas asignadas: El tiempo que abarca el semestre y las horas de dedicación de la asignatura son adecuados para cumplir con las 3 fases del proyecto, permitiendo trabajar en sprints bisemanales para iterar sobre el frontend y backend de manera paralela. (2) Materiales requeridos: Los requerimientos técnicos son de bajo costo. Solo necesitamos computadores personales con conexión a internet y el uso de plataformas de código abierto o capas gratuitas (Free Tier), como Python, Streamlit Community Cloud, GitHub y PostgreSQL. (3) Factores externos que facilitan su desarrollo: Contamos con una amplia disponibilidad de documentación técnica, librerías maduras para extracción de datos (como BeautifulSoup o Selenium) y la facilidad de despliegue automático que ofrece Streamlit integrado directamente con GitHub. (4) Factores externos que dificultan su desarrollo y soluciones: Se identifican dos riesgos técnicos externos principales. a) Cambios en la estructura (DOM) de las tiendas de retail y bloqueos antibot: los cambios repentinos en la estructura HTML de las páginas web de las tiendas, o los mecanismos de detección antibot (CAPTCHAs, bloqueo por IP), podrían interrumpir la extracción de datos. Solución: se desarrollará un código modular con manejo robusto de errores (try/except), selectores flexibles y rotación de User-Agents. b) Acceso restringido a datos de redes sociales: las plataformas objetivo del módulo Hype Radar presentan APIs oficiales con acceso muy limitado o de pago, lo cual representa un riesgo de factibilidad. Solución: se priorizará la API de YouTube Data por ofrecer acceso gratuito y estable, dejando la incorporación de otras redes sociales como mejora incremental documentada para fases posteriores. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web denominada PerfumeTrending que permita recopilar, centralizar y comparar de manera automatizada los precios y disponibilidad de perfumes ofrecidos por distintas tiendas online en Chile, incorporando de forma complementaria un índice de confianza de comercios y un análisis de tendencias en redes sociales. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | * Diseñar e implementar motores de Web Scraping automatizados para la extracción continua de datos, precios, stock y catálogos desde e-commerces y tiendas de perfumería en Chile. * Desarrollar un algoritmo de análisis de datos para cuantificar el volumen de conversación sobre fragancias en YouTube, mediante su API pública, calculando la tasa de crecimiento semanal de menciones para alimentar el módulo de tendencias (Hype Radar), con arquitectura extensible para incorporar otras redes sociales en fases futuras. * Construir un índice de evaluación de transparencia (Trust Score) que analice indicadores clave de seguridad e historial digital de comercios electrónicos para orientar al usuario en compras seguras. * Modelar e implementar la base de datos y APIs de conexión para garantizar el almacenamiento estructurado, la integridad y el flujo de información eficiente entre el Backend y el Frontend. * Desarrollar una interfaz de usuario interactiva y responsiva en Streamlit, incorporando un buscador multicriterio, comparadores visuales de precios, panel de alertas de usuario y selector de tema (claro/oscuro). * Establecer el control de versiones y despliegue continuo (CI/CD) centralizado en GitHub, asegurando la trazabilidad de los avances individuales/grupales y la integración periódica de componentes del software. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrollará bajo un marco metodológico estructurado Cascada, garantizando una planificación clara del alcance, control de entregables y adaptabilidad frente a requerimientos técnicos. El control de versiones se centralizará en GitHub, actuando como el repositorio oficial donde se registrarán las tareas, actualizaciones e historial de cambios como evidencia continua del trabajo en equipo. El control de versiones se centralizará en GitHub, sirviendo como repositorio oficial donde se registrarán los avances, tareas e historial de commits como evidencia continua del trabajo colaborativo. Distribución de Funciones y Responsabilidades: Benjamín Espinoza: Área principal: Desarrollo Frontend y Conexiones. Responsabilidades: Liderazgo y desarrollo de la interfaz de usuario en Streamlit, integración visual de componentes gráficos, configuración y despliegue del repositorio en GitHub, e implementación de la lógica de conexión (APIs/Base de datos) entre el Frontend y el Backend. Diego Medina: Área principal: Desarrollo Backend, Scraping y Datos. Responsabilidades: Encargado del desarrollo del motor de Web Scraping para la extracción masiva de datos y precios, gestión e integración de APIs externas, modelado e implementación de la Base de Datos, y apoyo en la vinculación de componentes del Frontend. Alonso Moreno: Área principal: Documentación, Lógica en Python y Soporte. Responsabilidades: Redacción y gestión integral de la documentación técnica y académica del proyecto, desarrollo de scripts y módulos lógicos en Python, y apoyo transversal tanto en el desarrollo de funcionalidades Backend como en la integración con el Frontend.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Repositorio Base y Arquitectura Inicial (Evidencias Grupales e Individuales) | Repositorio público en GitHub con el archivo README inicial, diagramas de arquitectura, maquetación base del Frontend en Streamlit y la definición formal de roles individuales. | Permite validar la estructura inicial del proyecto, las bases técnicas acordadas y el compromiso individual en un entorno accesible y transparente de control de versiones. |
|  | Módulos Funcionales y Trazabilidad de Código (Evidencias Individuales y de Trabajo) | Registro de commits, ramas y Pull Requests individuales en GitHub que demuestran el progreso de módulos específicos: Frontend/Conexiones (Benjamín), Scrapers/Base de Datos (Diego) y Documentación/Lógica Python (Alonso). | Garantiza la trazabilidad del trabajo individual, evaluando el desempeño de cada integrante y la correcta integración progresiva de las partes del software. |
|  | Producto Software Integrado y Documentación Definitiva (Evidencias Grupales e Individuales) | Repositorio público consolidado en GitHub con la aplicación completamente funcional (Streamlit + Backend + DB + IA), manuales técnicos, pruebas de calidad y la presentación del proyecto final. | Evidencia la consecución del objetivo general del proyecto, la integración técnica de las entregas individuales y la entrega de una solución informática madura y funcional. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Construir modelos de datos escalables | Diseño de arquitectura y modelo de datos | Definir el diagrama de arquitectura general (Frontend–Backend–BD) y el modelo entidad-relación de la base de datos PostgreSQL para almacenar precios, tiendas, tendencias y Trust Score. | Computador, internet, herramientas de diagramación (draw.io), PostgreSQL | 2 semanas (S1-S2) | Diego Medina | Requiere validación conjunta con Benjamín para asegurar compatibilidad con el consumo desde el Frontend. |
| Desarrollar soluciones de software sistematizadas | Configuración del repositorio y estructura base en GitHub | Crear el repositorio público, definir estructura de carpetas, README inicial, flujo de ramas (branching) y configurar el entorno base de Streamlit. | GitHub, Streamlit Community Cloud, Git | 1 semana (S1) | Benjamín Espinoza | Base para la trazabilidad de commits individuales durante todo el proyecto. |
| Resolver vulnerabilidades sistémicas de seguridad | Investigación de mercado y validación de la problemática | Recopilar y analizar datos secundarios del mercado chileno de perfumería (crecimiento de ventas, participación de perfumería árabe, dispersión de precios) para validar la pertinencia del proyecto y definir criterios iniciales del Trust Score. | Fuentes públicas (SII, CCS, prensa especializada), internet | 1 semana (S2) | Alonso Moreno | Sustenta con evidencia cuantitativa la Fundamentación del Proyecto APT (sección 3). |
| Implementar soluciones para automatizar procesos | Maquetación base del Frontend en Streamlit | Desarrollar wireframes y una primera versión navegable de la interfaz: buscador, comparador visual de precios y selector de tema claro/oscuro. | Streamlit, Python | 2 semanas (S3-S4) | Benjamín Espinoza | Entregable clave de la evidencia 'Repositorio Base y Arquitectura Inicial'. |
| Desarrollar soluciones de software sistematizadas | Redacción del informe de avance Fase 1 y definición formal de roles | Consolidar la documentación técnica y académica de la Fase 1, incluyendo README, diagramas de arquitectura y definición de roles individuales. | Word/Google Docs, GitHub | 1 semana (S4) | Alonso Moreno | Cierra la Fase 1 y habilita la entrega de la evidencia grupal correspondiente. |
| Implementar soluciones para automatizar procesos | Desarrollo del motor de Web Scraping | Programar scripts en Python (BeautifulSoup/Selenium) para extraer precios, stock y catálogos desde tiendas chilenas de perfumería, con manejo de errores (try/except) y validación de datos y control de frecuencia de solicitudes. | Python, BeautifulSoup, Selenium | 4 semanas (S5-S8) | Diego Medina | Riesgo de bloqueos antibot o cambios en el DOM de las tiendas; mitigar con selectores flexibles. |
| Construir modelos de datos escalables | Implementación de la base de datos y APIs RESTful | Crear las tablas definitivas en PostgreSQL y desarrollar los endpoints API que conectan el Backend con el Frontend. | PostgreSQL, Python (API RESTful) | 3 semanas (S6-S8) | Diego Medina | Debe coordinarse con Benjamín para garantizar el correcto consumo desde Streamlit. |
| Resolver vulnerabilidades sistémicas de seguridad | Desarrollo del módulo Trust Score | Diseñar e implementar el algoritmo de evaluación de legitimidad de e-commerce (antigüedad del dominio, certificados de seguridad, historial y reputación digital). | Python, APIs de verificación (WHOIS/SSL) | 3 semanas (S8-S10) | Alonso Moreno | Se apoya en los indicadores identificados durante la investigación de mercado inicial. |
| Desarrollar soluciones de software sistematizadas | Desarrollo del algoritmo de IA para detección de tendencias (Hype Radar) | Implementar mediante la API de YouTube Data un modelo que cuantifique el volumen de menciones de fragancias (videos, vistas, comentarios) y calcule su tasa de crecimiento semanal, para identificar fragancias en alza antes de que se agoten. Arquitectura diseñada para incorporar otras redes sociales en fases futuras. | Python, YouTube Data API, librerías de análisis de datos (pandas, scikit-learn) | 4 semanas (S9-S12) | Alonso Moreno y Diego Medina | Actividad de mayor complejidad técnica; se desarrolla en dos etapas quincenales secuenciales dentro de la Fase 2 , conforme a los hitos de control propios de la metodología en cascada. |
| Implementar soluciones para automatizar procesos | Integración Frontend-Backend | Conectar la interfaz de Streamlit con la base de datos y las APIs desarrolladas, mostrando comparador de precios, panel de alertas y resultados del Trust Score en actualización periódica . | Streamlit, Python, APIs internas | 3 semanas (S11-S13) | Benjamín Espinoza | Depende de la finalización de los módulos de scraping, base de datos y Trust Score. |
| Desarrollar soluciones de software sistematizadas | Registro de trazabilidad e informe de avance Fase 2 | Documentar commits, ramas y Pull Requests individuales en GitHub, evidenciando el progreso de cada módulo (Frontend, Scraping/BD, Documentación/IA). | GitHub, Word | 1 semana (S13) | Alonso Moreno | Corresponde a la evidencia 'Módulos Funcionales y Trazabilidad de Código'. |
| Desarrollar soluciones de software sistematizadas | Pruebas de calidad e integración del sistema completo | Realizar pruebas funcionales, de usabilidad y de carga sobre el sistema integrado (Streamlit + Backend + BD + IA), corrigiendo errores detectados. | Python (pytest), Streamlit, entorno de pruebas | 2 semanas (S14-S15) | Diego Medina y Benjamín Espinoza | Etapa crítica para asegurar la estabilidad antes del despliegue final. |
| Resolver vulnerabilidades sistémicas de seguridad | Configuración de CI/CD y despliegue final | Establecer integración y despliegue continuo en GitHub vinculado a Streamlit Community Cloud, asegurando actualizaciones automáticas del sistema en producción. | GitHub Actions, Streamlit Community Cloud | 1 semana (S16) | Benjamín Espinoza | Consolida el objetivo específico de control de versiones y CI/CD del proyecto. |
| Construir modelos de datos escalables | Elaboración de manuales técnicos y documentación definitiva | Redactar el manual de usuario, el manual técnico y la documentación final del proyecto para la entrega del Producto Software Integrado. | Word, GitHub Wiki | 1 semana (S17) | Alonso Moreno | Corresponde a la evidencia 'Producto Software Integrado y Documentación Definitiva'. |
| Desarrollar soluciones de software sistematizadas | Presentación final del proyecto | Preparar y ensayar la defensa oral del proyecto ante el docente evaluador, incluyendo una demostración en vivo de la plataforma PerfumeTrending. | PowerPoint, plataforma desplegada | 1 semana (S18) | Benjamín Espinoza, Diego Medina y Alonso Moreno | Cierra la Fase 3 y consolida la entrega final del Proyecto APT. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | S1 31 Ago - 6 Sep | S2 7 - 13 Sep | S3 14 - 20 Sep | S4 21 - 27 Sep | S5 28 Sep - 4 Oct | S6 5 - 11 Oct | S7 12 - 18 Oct | S8 19 - 25 Oct | S9 26 Oct - 1 Nov | S10 2 - 8 Nov | S11 9 - 15 Nov | S12 16 - 22 Nov | S13 23 - 30 Nov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño de arquitectura y modelo de datos (Diego) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración del repositorio en GitHub (Benjamín) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investigación de mercado y validación de la problemática (Alonso) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maquetación base del Frontend en Streamlit (Benjamín) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de avance Fase 1 y definición de roles (Alonso) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del motor de Web Scraping (Diego) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de la base de datos y APIs RESTful (Diego) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del algoritmo Hype Radar — YouTube (Alonso y Diego) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración Frontend-Backend (Benjamín) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro de trazabilidad e informe de avance Fase 2 (Alonso) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de calidad e integración del sistema (Diego / Benjamín) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de CI/CD y despliegue final (Benjamín) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manuales técnicos y documentación definitiva (Alonso) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación final del proyecto (Todos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.