|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? R: Sí, en general vamos al día. Terminé la investigación y el informe de Fase 1, y el Trust Score y el Hype Radar van en curso. Ayudó tener el diseño claro y usar GitHub. Lo difícil fue depender del Backend y del Frontend de mis compañeros, y el cambio a SQLite.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? R: Conversamos el cambio de base de datos con el grupo y lo dejamos documentado. También adelantamos la integración Frontend-Backend para probar antes. Voy a avisar a tiempo cuando necesite algo de ellos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? R: Mi trabajo va bien. Destaco la investigación de mercado y que el Trust Score ya funciona. Puedo mejorar afinando los puntajes y avanzando antes en los manuales.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? R: Ningún precedente hasta el momento solo conflictos grupales por la base de datos.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? R: Por ahora no. Cada uno avanza en su área. En las pruebas de calidad apoyaré a Diego y Benjamín. No hay actividades nuevas.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? R: Trabajamos bien. Dividimos las tareas (Backend, Frontend y Trust Score/Hype Radar) y nos comunicamos fácil. Podemos mejorar avisando antes los cambios y con reuniones cortas semanales.